АДМИНИСТРАЦИЯ

Морецкого сельского поселения

Еланского муниципального района Волгоградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.05.2023 г.                                 № 5-р

О создании комиссии по оценке готовности объектов соцкультбыта,

утверждению графика и мероприятий по подготовке Морецкого сельского поселения к отопительному периоду 2023-2024 г.г.

В целях оценке готовности объектов соцкультбыта Морецкого сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023-2024г.г., руководствуясь Уставом Морецкого сельского поселения

1. Создать комиссию по оценке готовности объектов соцкультбыта Морецкого сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023-2024г.г. (приложение № 1).

2.  Утвердить комплексный план и мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2023-2024г.г. (приложение № 2).

3.    Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

4.   Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава  Морецкого сельского поселения

Еланского муниципального района

Волгоградской области                                                            Н.Т. Анисимов

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Морецкого сельского поселения

от 18.05.2023г. № 5-р

СОСТАВ

комиссии  по оценке готовности  объектов соцкультбыта Морецкого

сельского поселения к отопительному периоду 2023-2024г.г.

Анисимов Н.Т. - глава  Морецкого сельского поселения,

председатель комиссии.

Свеженцев Р.И.– начальник Морецкого участка «Еланьрайгаз»,  заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Ульева Е.В. – директор Дома культуры с.Морец.

Таранов С.И. – специалист администрации Морецкого сельского поселения

Лаврентьев Ю.А. – депутат Думы Морецкого сельского поселения (по согласованию)

Утверждено

распоряжением  администрации

Морецкого сельского поселения

от 18.05.2023г. № 5-р

График 
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Еланского муниципального района  к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Задание по подготовке | 01 июля 2023 г. (не менее 20%) | 01 августа 2023г. (не менее 40%) | 15 августа 2023г. (не менее 70%) | 31 августа сентября 2023 г. 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1. | Подготовка жилищного фонда | тыс.кв.м тыс.ед. | - |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка котельных | единиц | 7 |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка тепловых сетей | километр | - |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка центральных тепловых пунктов | единиц | - |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка водозаборов | единиц | 5 |  |  |  |  |
| 6. | Подготовка насосных станций водопровода | единиц | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка водопроводных очистных сооружений | единиц | 0 |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка водопроводных сетей | километр | 16,7 |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка канализационных насосных станций | единиц | - |  |  |  |  |
| 10. | Подготовка канализационных очистные сооружения | единиц | - |  |  |  |  |
| 11. | Подготовка канализационных сетей | километр | - |  |  |  |  |
| 12. | Подготовка электрических сетей | километр | 10 |  |  |  |  |
| 13. | Подготовка трансформаторных подстанции | единиц | - |  |  |  |  |
| 14. | Подготовка специальных машин для механизированной уборки | единиц | - |  |  |  |  |
| 15. | Подготовка улично-дорожной сети | тыс.кв. метров | 35,2 |  |  |  |  |
| 16 | Подготовка мостовых сооружений | единиц | - |  |  |  |  |
| 17. | Подготовка газопроводов | километр | 87,3 |  |  |  |  |
| 18. | Создание нормативного запаса жидкого топлива | тонн | 0 |  |  |  |  |
| 19. | Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов | млн. рублей | - |  |  |  |  |
| 20. | Выделение финансовых средств муниципальными образованиями и предприятиями ЖКХ для подготовки к осенне-зимнему периоду 2023/2024 г.г. | млн. рублей | 0,050 |  |  |  |  |
| 21 | Организация выполнения мероприятий по предписания Ростехнадзора | млн. рублей | 0 |  |  |  |  |
| 22 | Получение теплоснабжающими предприятиями паспортов готовности | штук | - |  |  |  |  |
| 23 | Получение органом местного самоуправления паспорта готовности | штук | 7 |  |  |  |  |

Утверждено

распоряжением  администрации

Морецкого сельского поселения

от 18.05.2023г. № 5-р

Мероприятия

по подготовке к отопительному периоду 2023-2024г.г.

| наименование | срок | Финансирование, руб. | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка электрооборудования | до 01.07.2023г. | 5000.00 | Таранов С.И. |
| Косметический ремонт котельных | до 15.07.2023г. | 25000.00 | Анисимов Н.Т. Ульева Е.В. Таранов С.И. |
| Проверка и ремонт газового оборудования | до 01.08.2023г. | 15000.00 | Анисимов Н.Т. Свеженцев Р.И. (по согласованию) |
| Проверка вентиляционных и дымовых каналов | до 01.09.2023г. | 5000.00 | Голишевский А.П. (по согласованию) |